Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р | X | X | X | 240211,5 | 240211,5 | 80094,7 |  |
|  | Контрольное событие |  | Переселены 38 семей | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р | X | X | X | 5216,0 | 5216,0 | 4644,3 |  |
|  | Контрольное событие |  | Обеспечены жильем 3 семьи | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р | X | X | X | 106634,0 | 106634,0 | 103134,0 |  |
|  | Контрольное событие |  | Обеспечены жильем 44 детей-сирот | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие |  | - | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 352061,5 | 352061,5 | 187873,0 |  |

### Начальник службы реализации жилищных программ						Р.Р. Гусейнов