ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Белокалитвинского района»  

 за отчетный период 9 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование 
<4>

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Подпрограмма 1 

«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	X
	X
	X
	
	
	
	

	2. 
	Мероприятие 1.1. 

Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	01.01.2022
	31.12.2022
	400,0
	400,0
	400,0
	0

	3. 
	Мероприятие 1.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов на территории Белокалитвинского района

	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	X
	X
	0
	0
	0
	0



	4. 
	Мероприятие 1.3. Расходы на содержание общественных территорий в части полива зеленых насаждений

	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	X
	X
	0
	0
	0
	0



	5. 
	Мероприятие 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий 
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	X
	X
	0
	0
	0
	0



	6. 
	Мероприятие 1.5. 

Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	01.01.2022
	31.12.2022
	250,0
	250,0
	0
	250,0

	7. 
	Мероприятие 1.6. Расходы на обустройство территории пляжа

	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	X
	X
	0
	0
	0
	0



	8. 
	Мероприятие 1.7 

Расходы на реализацию инициативных проектов
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	01.01.2022
	31.12.2022
	7803,7
	7803,7
	0
	7803,7

	9. 
	Мероприятие 1.8 

Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	X
	X
	0
	0
	0
	0



	10. 
	Подпрограмма 2.  

«Благоустройство дворовых территорий Белокалитвинского района»
	Рангавис Анастасия Александровна –ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0


	11. 
	Итого по муниципальной 
программе
	X
	X
	X
	X
	8453,7
	8453,7
	400,
0
	8053,7




