Приложение

ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмот-рено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»

	
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство и реконструкция  объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2022
	2022
	402,6
	300,0
	246,0
	0,0

	2.1.1
	Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области (охрана объекта)
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2022
	2022
	102,6
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Выполнение топографической съемки, изготовление технического паспорта по объекту: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области»
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, 
	2022
	2022
	300,0
	300,0
	246,0
	0,0

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости
	Администрация Белокалитвинского района

 (отдел ЖКХ, отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2022
	2022
	133,6
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство системы водоснабжения в х. Дороговский Белокалитвинского района Ростовской области" 
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2023
	101,5
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство системы водоснабжения в х. Нижнепопов Белокалитвинского района Ростовской области"
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2023
	321,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водопровода мкр. Казачий в г. Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области"
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство канализации мкр. Казачий в г. Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области"
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания 
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
	Администрация Белокалитвинского района

 (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Основное мероприятие 2.5. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	54 250,3
	56 327,7
	24 869,38
	0,0

	2.6
	Основное мероприятие 2.6. 
Расходы на приобретение водонапорных башен
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	 Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	 Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2022
	2022
	2074,0
	373,3
	0,0
	0,0

	2.8
	Основное мероприятие 2.8. 
Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0
	0
	0,0
	0,0

	2.9
	Основное мероприятие 2.9. 
Иные межбюджетные трансферты на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0
	0
	0
	0,0

	2.10
	Основное мероприятие 2.10. 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	981,0
	1151,1
	134,5
	0,0

	2.11
	Основное мероприятие 2.11. 
Иные межбюджетные трансферты на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.12
	Основное мероприятие 2.12.
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.13
	Основное мероприятие 2.13. 
Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2022
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.14
	Основное мероприятие 2.14. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2022
	2022
	600,0
	420,0
	420,0
	0,0

	2.14.1
	Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: «Строительство системы водоснабжения в 
х. Дороговский Белокалитвинского района Ростовской области»
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2022
	2022
	200,0
	140,0
	140,0
	0,0

	2.14.2
	Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: «Строительство системы водоснабжения в 
х. Нижнепопов  Белокалитвинского района Ростовской области» 
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2022
	2022
	200,0
	140,0
	140,0
	0,0

	2.14.3
	Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: Строительство системы водоснабжения на территории перспективной жилой застройки (8-й, 9-й, 10-й кварталы) в поселке Сосны Белокалитвинского района Ростовской области
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2022
	2022
	200
	140
	140
	0,0

	
	Итого по муниципальной программе
	х
	х
	х
	х
	58441,5

	58572,1

	25669,88

	25115,38



