ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Белокалитвинского района»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Белокалитвинского района « Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Соловьева Ольга Анатольевна–ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий |  | 2023 | 2023 | 201 399,8 | 201 399,8 | 7020,4 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Соловьева Ольга Анатольевна–ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий |  | 2023 | 2023 | 201 399,8 | 201 399,8 | 7020,4 |  |
| 1.1 | О.М.1.7. Расходы на реализацию инициативных проектов | Соловьева Ольга Анатольевна–ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского городского поселения, Администрация Горняцкого сельского поселения. | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий |  | 2023 | 2023 | 5375,6 | 5375,6 | 1 305,2 |  |
| 1.2 | О.М.1.8. Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | Соловьева Ольга Анатольевна–ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Администрация Шолоховского городского поселения. | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий |  | 2023 | 2023 | 19 907,0 | 19 907,0 | 5 715,2 | Контракт продлен до 20.11.2023 |
| 1.3 | О.М. 1.9.Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях –победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. | Соловьева Ольга Анатольевна–ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского городского поселения. | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2023 |  | 2023 | 176 117,2 | 176 117,2 | 0 | Администрацией поселения ведется претензионная работа |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2023 |  | 2023 | 201 399,8 | 201 399,8 | 7 020,4 | 0 |