Приложение

ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмот-рено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»

	
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция  объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2021
	2021
	80 988,8
	80 988,8
	38 775,8
	0,0

	2.1.1
	Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2021
	2021
	80 622,1
	80 622,1
	38 775,8
	0,0

	2.1.2
	Авторский надзор за строительно-монтажными работами по объекту: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области»
	Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства)
	Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2021
	2021
	366,7
	366,7
	0,0
	0,0

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости
	Администрация Белокалитвинского района

 (отдел ЖКХ, отдел строительства)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
	2021
	2021
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги
	2021
	2021
	45 667,0
	45 667,0
	19 510,8
	0,0

	2.7
	Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	 Обеспечение населения  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
	2021
	2021
	1 996,0
	1 996,0
	0,0
	0,0

	2.8
	Основное мероприятие 2.8. 
Приобретение специализированной коммунальной техники
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2021
	2021
	782,9
	782,9
	0,0
	0,0

	2.9
	Основное мероприятие 2.9. 
Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2021
	2021
	1 599,5
	1 599,5
	1 583,4
	0,0

	2.10
	Основное мероприятие 2.10. 
Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2021
	2021
	1 289,3
	1 289,3
	181,3
	0,0

	2.11
	Основное мероприятие 2.11. 

Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ)
	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания
	2021
	2021
	960,0
	960,0
	0.0
	0,0

	
	Итого по муниципальной программе
	х
	х
	х
	х
	133 383,5
	133 383,5
	60 051,3
	0,0


