ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 161 915,1 | 161 915,1 | 1 899,3 | Заявка на финансирование (в сумме 71 412,5 тыс.рублей) находятся на рассмотрении в МинЖКХ Ростовской области РК от 04.07.2024 № 65.03/1231. Причина не освоения областных средств – изменение процента софинансирования. |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 160 737,1 | 160 737,1 | 721,34 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Расходы на приобретение водонапорных башен | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Иные межбюджетные трансферты на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Иные межбюджетные трансферты на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12. Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Основное мероприятие 2.14. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.1 | Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: «Строительство системы водоснабжения в х. Дороговский Белокалитвинского района Ростовской области» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.2 | Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: «Строительство системы водоснабжения в х. Нижнепопов Белокалитвинского района Ростовской области» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.3 | Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: Строительство системы водоснабжения на территории перспективной жилой застройки (8-й, 9-й, 10-й кварталы) в поселке Сосны Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14.4 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2024 | 2024 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 161 915,1 | 161 915,1 | 1 899,3 |  |